**INVENTARIO DE DESARROLLOS PROPUESTOS**

GG : Gabriel Gallego

CV: Claudia Valencia

MB: Martha Ballesteros

MA: Maria Eugenia Arenas

UE: Uriel Escudero

LV: Luis Velásquez

LU: Luis Uribe

NO: Nicolás Ocampo

SM: Saúl Martínez

A cada actividad los integrantes del DeveloperTeam deben colocar el tallaje antecediendo la iniciales de su nombre y apellido descritas anteriormente.

Las opciones del tallaje son: S, M, L, XL, XXL

| CONS. | IDENTIFICACION DEL DESARROLLO | Sprint | Tallaje | Fechas ejecución | Historia de usuario | Estado | ASIGNADO A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESARROLLO DE LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES | 1 | GG-S  CV-S  LV-S  MB-L | Agosto 12 | HU-001 | Concluido | Claudia  Saul  Luis V. |
|  | DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y CREAR SPUFI´S PARA CREAR/ BORRAR/MODIFICAR LAS TABLAS Y SCRIPT DE DATOS PARA POBLARLA | GG-L  CV-L  LV-L  MB-L | Agosto 20 | Concluido | Uriel  Martha  Maru |
|  | PREPARACION DEL AMBIENTE DE DESARROLLO CON LA NUEVA BASE DE DATOS | GG-S  CV-S  LV-S  MB-S | Agosto 23 a agosto 26 | En desarrollo | Todos |
|  | ELABORAR RUTINA ENCAPSULADORA CON LA TABLA DE USUARIOS | 2 | GG-XL  CV-L  LV-M  MB-XL | Agosto 23 a agosto 27 | HU-002 |  | Nicolas |
|  | ELABORAR RUTINA ENCAPSULADORA TABLA PERMISOS | GG-S  CV-M  LV-M  MB-S | Agosto 27 a agosto 29 |  | Nicolas |
|  | ELABORAR RUTINA ENCAPSULADORA TABLA PERFILES | GG-S  CV-M  LV-M  MB-S | Agosto 27 a agosto 29 |  | Nicolas |
|  | ELABORAR PROGRAMA PARA IDENTIFICACION DE USUARIO, CONTRASEÑA, PERMISOS Y PERFILES  Utilizando los encapsuladores | GG-M  CV-M  LV-M  MB-M | Agosto 29 a agosto 31 |  | Gabriel |
|  | ELABORAR PROGRAMA ENCAPSULADOR TABLA NOTASFIN (NOTAS DE UN ALUMNO) | 3 | GG-S  CV-S  LV-S  MB-S | Agosto 27 a septiembre 3 | HU-003 |  | Claudia |
|  | ELABORAR PROGRAMA ENCAPSULADOR TABLA CURSO | GG-S  CV-S  LV-S  MB-S | Agosto 27 a septiembre 3 |  | Martha |
|  | ELABORAR PROGRAMA CONSULTA DE ESTUDIANTES POR PROFESOR  Se utilizan los encapsuladores del Sprint 3 | GG-L  CV-L  LV-L  MB-L | Agosto 27 a septiembre 6 |  |  |
|  | ELABORAR PROGRAMA CONSULTA DE NOTAS POR ESTUDIANTE  Se utilizan los encapsuladores del sSprint 3 | 4 | GG-L  CV-M  LV-L  MB-L | Agosto 27 a septiembre 6 | HU-004 |  |  |
|  | ELABORAR PROGRAMA MENU SISTEMA DE REGISTRO DE NOTAS | 5 | GG-S  CV-M  LV-S  MB-S | Agosto 27 a septiembre 6 | HU-005 |  | Maru |
|  | ELABORAR PROGRAMA CONSULTA Y MANTENIMIENTO DE ESTUDIANTES | GG-XL  CV-XL  LV-XL | Agosto 27 a septiembre 6 |  | Saul |
|  | Pruebas de funcionalidad y puesta en producción | 6 | GG-L  CV-L  LV-L | Septiembre 6 Septiembre 12 | HU-006 |  | Todos |
|  | Habilitadores   * Metodología scrum * Trelo * Git * Mokaru * Acceso remoto a máquina 390 | 7 | GG-L  CV-L | Agosto 26  Septiembre 12 | HU-007 | En progreso | Luis Velásquez  Luis Uribe  Todos |