**INVENTARIO DE DESARROLLOS PROPUESTOS**

GG : Gabriel Gallego

CV: Claudia Valencia

MB: Martha Ballesteros

MA: Maria Eugenia Arenas

UE: Uriel Escudero

LV: Luis Velásquez

LU: Luis Uribe

NO: Nicolás Ocampo

SM: Saúl Martínez

A cada actividad los integrantes del Developer Team deben colocar el tallaje antecediendo la iniciales de su nombre y apellido descritas anteriormente.

Las opciones del tallaje son: S, M, L, XL, XXL

| CONS. | IDENTIFICACION DEL DESARROLLO | Sprint | Tallaje | Fechas ejecución | Historia de usuario | Estado | ASIGNADO A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESARROLLO DE LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES | 1 | GG-S  CV-S  LV-S  MB-L | Ago 12 | **HU-001** | Concluido | Claudia  Saul  Luis V. |
|  | DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y CREAR SPUFI´S PARA CREAR/ BORRAR/MODIFICAR LAS TABLAS Y SCRIPT DE DATOS PARA POBLARLA | GG-L  CV-L  LV-L  MB-L | Ago 20 | Concluido | Uriel  Martha  Maru |
|  | PREPARACION DEL AMBIENTE DE DESARROLLO CON LA NUEVA BASE DE DATOS | GG-S  CV-S  LV-S  MB-S | Ago 23 ago 26 | Concluido  Agosto 30 | Todos |
|  | ELABORAR RUTINA ENCAPSULADORA CON LA TABLA DE USUARIOS | 2 | GG-XL  CV-L  LV-M  MB-XL | Sep 2  Sep 5 | **HU-002**  **HU-004** | Dllo para pruebas | Nicolas |
|  | ELABORAR RUTINA ENCAPSULADORA TABLA PERMISOS | GG-S  CV-M  LV-M  MB-S | Sep 2  Sep 5 | Dllo para pruebas | Nicolas |
|  | ELABORAR RUTINA ENCAPSULADORA TABLA PERFILES | GG-S  CV-M  LV-M  MB-S | Sep 2  Sep 5 | Dllo para pruebas | Nicolas |
|  | ELABORAR PROGRAMA MENU SISTEMA DE REGISTRO DE NOTA | GG-S  CV-M  LV-S  MB-S | Sep 3  Sep 5 |  | Maru |
|  | ELABORAR PROGRAMA PARA IDENTIFICACION DE USUARIO, CONTRASEÑA, PERMISOS Y PERFILES  Utilizando los encapsuladores | 3 | GG-M  CV-M  LV-M  MB-M | Sep 7  Sep 13 | **HU-003**  **HU-005** |  | Gabriel |
|  | ELABORAR PROGRAMA ENCAPSULADOR TABLA NOTASFIN (NOTAS DE UN ALUMNO) | GG-S  CV-S  LV-S  MB-S | Sep 9  Sep 13 |  | Claudia |
|  | ELABORAR PROGRAMA ENCAPSULADOR TABLA CURSO | GG-S  CV-S  LV-S  MB-S | Sep 9  Sep 1 |  | Martha |
|  | Prototipo para la presentación pantalla de consulta de notas de estudiantes de los cursos de un profesor |  | Sep 9  Sep 13 |  |  |
|  | Prototipo para la presentación pantalla de consulta de notas de estudiantes |  | Sep 9  Sep 13 |  |  |
|  | Prototipo para la presentación pantalla de mantenimiento de Estudiantes |  | Sep 9  Sep 13 |  |  |
|  | ELABORAR PROGRAMA CONSULTA DE ESTUDIANTES POR PROFESOR  Se utilizan los encapsuladores del Sprint | 4 | GG-L  CV-L  LV-L  MB-L | Sep 16  Sep 23 | **HU-006**  **HU-007**  **HU-008** |  |  |
|  | ELABORAR PROGRAMA CONSULTA DE NOTAS POR ESTUDIANTE | GG-L  CV-M  LV-L  MB-L | Sep 16  Sep 23 |  |  |
|  | ELABORAR PROGRAMA CONSULTA Y MANTENIMIENTO DE ESTUDIANTES | GG-XL  CV-XL  LV-XL | Sep 16  Sep 23 |  | Saul |
|  | Pruebas de funcionalidad y puesta en producción | 5 | GG-L  CV-L  LV-L | Sep 18  Sep 27 | **HU-009**  **HU-010** |  | Todos |
|  | Habilitadores   * Metodología scrum * Trelo * Git * Mokaru * Acceso remoto a máquina 390 | GG-L  CV-L | Sep 2  Sep 27 | En progreso | Luis Velásquez  Todos |
|  | Ambiente nuevo Servidor Centralizado para acceso remoto equipo desarrollador | 6 XL | Agosto 26  Sep 27 | En progreso (no es exigible 100%) | Luis Uribe |